Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

Наименование инициативногопроекта (далее- Проект)

"Устройство детской игровой площадки в парке "Сказка" по ул. Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования области | Ивантеевское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактическое исполнение по состоянию на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 02.07.2021 | 02.07.2021 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
| 3 | Итоговая стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) (в денежной форме), в том числе за счет: | руб. | 1 221 150.74 | 1 221 150.74 |
| 3.1 | Средства местного бюджета | руб. | 998 769.00 | 998 769.00 |
| 3.2 | Инициативные платежи граждан | руб. | 37 000.00 | 37 000.00 |
| 3.3 | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | руб. | 63 000.00 | 63 000.00 |
| 4 |  Имущественное и трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в не денежной форме)  | руб. | 209 480.00 |  |
| 4.1 | Трудовое участие граждан (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 19 200.00 |  |
| 4.2 | Имущественное участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное предоставление материалов) | руб. | 170 380.00 |  |
| 4.3 | Трудовое участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 19 900.00 |  |
| 5 | Содержательное описание мероприятий |  |  |
| 5.1 | Устройство детской игровой площадки в парке "Сказка" по ул. Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области |  | Установка бортовых камней бетонных, смеси бетонные тяжелого бетона |
| 5.2 | Поставка и передача в собственность детскую игровую площадку в парке "Сказка" по ул. Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Детское игровое оборудование), согласно спецификации. Стоимость товара включает расходы на доставку и отгрузку. |  | Детское игровое оборудование: качели без подвеса, диван качели с навесом, сиденье качели со спинкой, качалка-балансир со спинкой, качалка на пружине Кабриолет, качалка Конек, качалка Фортуна, ДИК Спорт, домик малый, доска объявлений. |
| 5.3 | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в парке "Сказка" по ул. Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Укладка резинового покрытия) в соответствии с Локальным сметным расчетом и Ведомостью объемов работ |  | Укладка покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки |
| 5.4 | Выполнение работ по "Устройству детской игровой площадки в парке "Сказка" по ул. Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Установка Скамеек) согласно Ведомости объемов работ и Локально сметного расчета |  | Установка столбов с погружением в бетонное основание;Установка парковых скамеек |
| 5.5 | Выполнение работ по "Устройству детской игровой площадки в парке "Сказка" по улице Советская с. Ивантеевка Ивантеевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Установка бордюров и оборудования)" в соответствии с Локальным сметным расчетом и Ведомостью объемов работ. Работы выполняются с использованием оборудования Закзчика. |  | Установка бортовых камней;Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание;Укрупненная сборка и установка конструкций (сборка детского игрового комплекса) |